Форма регионального инвестиционного предложения

| Наименование инвестиционного проекта |  | Создание тепличного комплекса |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации |  | Хабаровский край |  |
| Цель инвестиционного проекта |  | Строительство теплиц круглогодичного функционирования для обеспечения населения здоровыми продуктами в независимости от сезона года и повышения продуктовой безопасности региона. |  |
| Краткое описание инвестиционного проекта |  | Площадь всего тепличного комплекса – 5 га Урожайность ~ 40 кг/кв.м./год |  |
| Отрасль экономики, в которой планируется реализация инвестиционного проекта |  | Агропромышленный комплекс |  |
| Срок и этапы реализации инвестиционного проекта |  | Подготовительные работы: 8 месяцев (меньшая площадь). Строительство: 18 месяцев. Приобретение оборудования: на 16-й месяц. Ввод в эксплуатацию: на 20-й месяц. Выход на полную мощность: на 3-й год после запуска. |  |
| Территория реализации инвестиционного проекта |  | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре |  |
| Планируемая к выпуску продукция/к оказанию услуга |  | Огурцы; Томаты; Перцы; Зелень. |  |
| Тип инвестиционного проекта (новое производство/модернизация действующего производства) |  | Новое производство |  |
| Предполагаемые сроки получения исходно-разрешительной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта (дней/мес.) (опционально) |  | 4 месяца |  |
| Стадия инвестиционного проекта |  | прединвестиционная |  |
| Объемы потребления (внутри субъекта Российской Федерации либо за его пределами) в денежном эквиваленте |  | - |  |
| Возможность масштабирования и (или) фрагментации производства |  | Увеличение мощности предприятия |  |
| Описание характеристик, создаваемых или реконструируемых объектов |  | - строительство тепличного комплекса - строительство рассадного отделения |  |
| Анализ экономической отрасли инвестиционного проекта и маркетинг |  |  |  |
| Краткое описание рынка сбыта планируемой к выпуску продукции/ к оказанию услуги |  | Торговые сети, специализированные розничные магазины; Овощные базы Предприятия общественного питания |  |
| Объемы потребления аналогичной продукции/услуг (внутри субъекта Российской Федерации и за его пределами) |  | 180 тыс. тонн в год Хабаровский край |  |
| Потенциальные потребители планируемой к выпуску продукции/к оказанию услуг |  | Школы, больницы, детские сады, пансионаты, рестораны, кафе, жители края и соседних регионов |  |
| Объемы производства аналогичной продукции/оказания услуг внутри субъекта Российской Федерации и на всей территории Российской Федерации |  | 3,6 тыс. тонн |  |
| Возможность выстраивания цепочек кооперации с действующими и создаваемыми производствами внутри субъекта Российской Федерации и за его пределами |  | Участие в фермерских рынках и ярмарках, сотрудничество с местными магазинами и ресторанами, прямые продажи с тепличного комплекса; Участие в конференциях и выставках, организация пресс-туров на комплекс. |  |
| Оценка экспортного потенциала планируемой к выпуску продукции/к оказанию услуги |  | - |  |
| Конкурентные преимущества субъекта Российской Федерации территории локализации инвестиционного проекта |  | Дефицит доступных качественных овощей; Для Дальневосточных регионов введена новая мера поддержки на возмещение капитальных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов |  |
| Анализ сырьевого обеспечения инвестиционного проекта (опционально) |  |  |  |
| Уровень и качество сырьевого обеспечения инвестиционного проекта, в том числе за счет: -существующих мощностей в субъекте Российской Федерации; -внутреннего рынка Российской Федерации (с учетом логистических возможностей субъекта Российской Федерации); -импорта из иностранных государств |  | 1,64 млн. тонн тепличных овощей выращено в России; 3,6 тыс. тонн тепличных овощей выращено в Хабаровском крае; 1,7 млн. тонн овощей импортировано в Россию. |  |
| Локализация инвестиционного проекта |  |  |  |
| Кадастровый номер и/или координаты земельного участка |  | 27:22:2210502:384 |  |
| Форма собственности на земельном участке |  | - |  |
| Предполагаемый тип сделки с земельным участком |  | Аренда |  |
| Площадь земельного участка (кв.м.) |  | 5 га |  |
| Категория земельного участка |  | Земли населенных пунктов |  |
| Вид разрешенного использования земельного участка |  | Скотоводство, звероводство, птицеводство, овощеводство, научное обеспечение сельского хозяйства, питомники, свиноводство |  |
| Наличие преференциального режима |  | нет |  |
| Льготы в отношении земельного участка |  | - |  |
| Дополнительная информация о земельном участке и (или) об объектах недвижимого имущества на земельном участке |  | Мощность инженерной инфраструктуры, имеющейся на земельном участке, в том числе |  |
|  |  | Электроэнергия, МВт | возможность подключения |
|  |  | Водоотведение, м3/час | возможность подключения |
|  |  | Наличие ж/д ветки на самом участке или возможность присоединения не более 1 км. | - |
|  |  | Ближайшая федеральная трасса (тип трассы и расстояние до трассы) | Федеральная трасса А-376 |
|  |  | Информация о наличии производственных активов в границах земельного участка: есть |  |
|  |  | Возможность подключения к инженерной инфраструктуре: есть |  |
|  |  | Иные здания, сооружения, ограждения на земельном участке отсутствуют |  |
| Иное ресурсное обеспечение инвестиционного проекта |  |  |  |
| Ключевые федеральные и региональные меры государственной поддержки, оказывающие влияние на реализацию инвестиционного проекта; |  | - предоставление земельного участка в аренду без торгов; - преференциальный режим ТОР - программы министерства сельского хозяйства и продовольствия края, краевого сельскохозяйственного фонда |  |
| Возможность софинансирования инвестиционного проекта |  | Инвестиционный проект предполагает наличие собственных средств у инвестора |  |
| Обязательства субъекта Российской Федерации, связанные с реализацией инвестиционного проекта (при наличии) |  | нет |  |
| Возможность и условия партнерства при реализации инвестиционного проекта |  | - |  |
| Логистические преимущества субъекта Российской Федерации и предлагаемого места локализации инвестиционного проекта (транспортные коридоры и узлы) |  | Транспортный комплекс Хабаровского края занимает ведущие позиции в единой транспортной системе Дальневосточного федерального округа и представлен всеми видами транспорта. |  |
| Кадровое обеспечение инвестиционного проекта | Население субъекта Российской Федерации (тыс. чел.) | 1 273 488 человека |  |
|  | Трудоспособное население субъекта Российской Федерации (тыс. чел.) | 863 000 человек |  |
|  | Население агломерации в непосредственной локации (тыс. чел.) | Всего 295 199 чел., в том числе: - 233 716 чел. г. Комсомольск-на-Амуре; - 37 204 чел. г. Амурск; - 24 279 чел. Комсомольский район |  |
|  | Средняя заработная плата в субъекте Российской Федерации (тыс. руб.) | 84 722 руб. Средняя по отрасли: от 43 300 до 55 170 руб. |  |
|  | Наличие профильных образовательных учреждений в регионе (высшего образования и среднего специального образования) | 4 университета 2 академии 2 крупных гуманитарных института порядка 15 узкоспециализированных институтов и филиалов вузов нашей страны 15 средних специальных учебных заведений 17 профессиональных технических училищ В регионе осуществляется поддержка бизнеса в привлечении трудовых ресурсов и обучении работников |  |