Форма регионального инвестиционного предложения

| Наименование инвестиционного проекта |  | Создание тепличного комплекса |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации |  | Хабаровский край |  |
| Цель инвестиционного проекта |  | Строительство теплиц круглогодичного функционирования для обеспечения населения здоровыми продуктами в независимости от сезона года и повышения продуктовой безопасности региона. |  |
| Краткое описание инвестиционного проекта |  | Площадь всего тепличного комплекса – 38,1 га Площадь тепличного комплекса для строительства первой очереди – 12 Урожайность ~ 60 кг/кв.м./год |  |
| Отрасль экономики, в которой планируется реализация инвестиционного проекта |  | Агропромышленный комплекс |  |
| Срок и этапы реализации инвестиционного проекта |  | Подготовительные работы на земельном участке: 10 месяцев Строительство объекта: 24 месяца Приобретение оборудования: на 20 месяц Ввод в эксплуатацию планируется на 26 месяц Выход на полную производственную мощность планируется на 4 год после запуска |  |
| Территория реализации инвестиционного проекта |  | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре |  |
| Планируемая к выпуску продукция/к оказанию услуга |  | Огурцы; Томаты; Перцы; Зелень. |  |
| Тип инвестиционного проекта (новое производство/модернизация действующего производства) |  | Новое производство |  |
| Предполагаемые сроки получения исходно-разрешительной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта (дней/мес.) (опционально) |  | 4 месяца |  |
| Стадия инвестиционного проекта |  | прединвестиционная |  |
| Объемы потребления (внутри субъекта Российской Федерации либо за его пределами) в денежном эквиваленте |  | По оценке экспертов, ежегодная потребность населения Хабаровского края в овощах составляет 180 тыс. тонн в год. Уровень самообеспечения основными продуктами питания по Хабаровскому краю (овощи и продовольственные бахчевые культуры) составляет 31,2% (на 2024 год) |  |
| Возможность масштабирования и (или) фрагментации производства |  | Увеличение мощности предприятия: строительство второй и третьей очередей до общей площади 38,1 га. |  |
| Описание характеристик, создаваемых или реконструируемых объектов |  | - строительство тепличного комплекса - строительство рассадного отделения |  |
| Анализ экономической отрасли инвестиционного проекта и маркетинг |  |  |  |
| Краткое описание рынка сбыта планируемой к выпуску продукции/ к оказанию услуги |  | Торговые сети, специализированные розничные магазины; Овощные базы Предприятия общественного питания Рынок характеризуется острым дефицитом местной продукции. Уровень самообеспечения Хабаровского края овощами и продовольственными бахчевыми культурами составляет всего 31,2% (по итогам 2024 года). Оставшиеся 68,8% потребностей покрываются за счёт импорта и завозной продукции из других регионов, что создаёт устойчивый платёжеспособный спрос на местные овощи защищённого грунта. |  |
| Объемы потребления аналогичной продукции/услуг (внутри субъекта Российской Федерации и за его пределами) |  | 180 тыс. тонн в год – Хабаровский край |  |
| Потенциальные потребители планируемой к выпуску продукции/к оказанию услуг |  | Школы, больницы, детские сады, пансионаты, рестораны, кафе, жители края и соседних регионов |  |
| Объемы производства аналогичной продукции/оказания услуг внутри субъекта Российской Федерации и на всей территории Российской Федерации |  | 4,4 тыс. тонн (овощи закрытого грунта) |  |
| Возможность выстраивания цепочек кооперации с действующими и создаваемыми производствами внутри субъекта Российской Федерации и за его пределами |  | Участие в фермерских рынках и ярмарках, сотрудничество с местными магазинами и ресторанами, прямые продажи с тепличного комплекса; Участие в конференциях и выставках, организация пресс-туров на комплекс. |  |
| Оценка экспортного потенциала планируемой к выпуску продукции/к оказанию услуги |  | На первом этапе экспорт не планируется. Проект направлен на замещение импортной продукции (в Россию ежегодно ввозится 1,7 млн тонн овощей) и обеспечение продовольственной безопасности региона. В перспективе, при выходе на полную мощность (38 га), возможны поставки в соседние регионы ДФО и страны АТР при наличии спроса. |  |
| Конкурентные преимущества субъекта Российской Федерации территории локализации инвестиционного проекта |  | Дефицит доступных качественных овощей: уровень самообеспечения края составляет лишь 31,2%, что создаёт устойчивый спрос и благоприятную ценовую конъюнктуру для местного производителя. Для Дальневосточных регионов введена новая мера поддержки на возмещение капитальных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов. |  |
| Анализ сырьевого обеспечения инвестиционного проекта (опционально) |  |  |  |
| Уровень и качество сырьевого обеспечения инвестиционного проекта, в том числе за счет: -существующих мощностей в субъекте Российской Федерации; -внутреннего рынка Российской Федерации (с учетом логистических возможностей субъекта Российской Федерации); -импорта из иностранных государств |  | 1,64 млн. тонн тепличных овощей выращено в России; 4,4 тыс. тонн тепличных овощей выращено в Хабаровском крае; 1,7 млн. тонн овощей импортировано в Россию. |  |
| Локализация инвестиционного проекта |  |  |  |
| Кадастровый номер и/или координаты земельного участка |  | 27:22:0010502:384 |  |
| Форма собственности на земельном участке |  | неразграниченная |  |
| Предполагаемый тип сделки с земельным участком |  | Аренда |  |
| Площадь земельного участка (кв.м.) |  | 38,1 га |  |
| Категория земельного участка |  | Земли населенных пунктов |  |
| Вид разрешенного использования земельного участка |  | Скотоводство, звероводство, птицеводство, овощеводство, научное обеспечение сельского хозяйства, питомники, свиноводство |  |
| Наличие преференциального режима |  | нет |  |
| Льготы в отношении земельного участка |  | Возможна аренда без торгов при получении статуса масштабного инвестиционного проекта |  |
| Дополнительная информация о земельном участке и (или) об объектах недвижимого имущества на земельном участке |  | Мощность инженерной инфраструктуры, имеющейся на земельном участке, в том числе |  |
|  |  | Электроэнергия, МВт | по состоянию на 15.06.2026 электроснабжения участка отсутствует, возможность тех. присоединения объекта к сетям АО ППЭС имеется - требуется строительство, ориентировочное расстояние до ближайшей опоры ВЛ-6 кВ, 350 м. |
|  |  | Водоснабжение | Возможно подключение к водоводу д630 мм в районе Северного шоссе, ориентировочное расстояние 250 м |
|  |  | Водоотведение, м3/час | Возможно подключить в существующий колодец на канализационном коллекторе д-1000 мм в районе Северного шоссе Расстояние до ЗУ ориентировочно 200-300 пм |
|  |  | Теплоснабжение | Земельный участок находится на расстоянии более 570 м от тепловых сетей, для точного расчета необходимы сведения от заявителя о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки и определения тепловых потерь |
|  |  | Наличие ж/д ветки на самом участке или возможность присоединения не более 1 км. | - |
|  |  | Ближайшая федеральная трасса (тип трассы и расстояние до трассы) | Федеральная трасса А-376 |
|  |  | Информация о наличии производственных активов в границах земельного участка: На участке отсутствуют капитальные строения |  |
|  |  | Возможность подключения к инженерной инфраструктуре: есть |  |
|  |  | Иные здания, сооружения, ограждения на земельном участке отсутствуют |  |
| Иное ресурсное обеспечение инвестиционного проекта |  |  |  |
| Ключевые федеральные и региональные меры государственной поддержки, оказывающие влияние на реализацию инвестиционного проекта; |  | - предоставление земельного участка в аренду без торгов; - преференциальный режим ТОР (при распространении границ ТОР на земельный участов) - программы министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края, краевого сельскохозяйственного фонда |  |
| Возможность софинансирования инвестиционного проекта |  | Инвестиционный проект предполагает наличие собственных средств у инвестора |  |
| Обязательства субъекта Российской Федерации, связанные с реализацией инвестиционного проекта (при наличии) |  | нет |  |
| Возможность и условия партнерства при реализации инвестиционного проекта |  | - |  |
| Логистические преимущества субъекта Российской Федерации и предлагаемого места локализации инвестиционного проекта (транспортные коридоры и узлы) |  | Транспортный комплекс Хабаровского края занимает ведущие позиции в единой транспортной системе Дальневосточного федерального округа и представлен всеми видами транспорта. |  |
| Кадровое обеспечение инвестиционного проекта | Население субъекта Российской Федерации (тыс. чел.) | 1 273 тыс. человек |  |
|  | Трудоспособное население субъекта Российской Федерации (тыс. чел.) | 863 тыс. человек |  |
|  | Население агломерации в непосредственной локации (тыс. чел.) | Всего 295 тыс. чел., в том числе: - 233 тыс. чел. г. Комсомольск-на-Амуре; - 37 тыс. чел. г. Амурск; - 24 тыс. чел. Комсомольский округ |  |
|  | Средняя заработная плата в субъекте Российской Федерации (тыс. руб.) | 97 тыс. руб. |  |
|  | Наличие профильных образовательных учреждений в регионе (высшего образования и среднего специального образования) | 4 университета 2 академии 2 крупных гуманитарных института порядка 15 узкоспециализированных институтов и филиалов вузов нашей страны 15 средних специальных учебных заведений 17 профессиональных технических училищ В регионе осуществляется поддержка бизнеса в привлечении трудовых ресурсов и обучении работников |  |